|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação |
| 1 |  | Atualizações falhas | Média | Alto | Pode introduzir bugs que afetam a funcionalidade do aplicativo. | Técnico | Mitigar | Realizar testes abrangentes antes do lançamento e ter um plano de rollback. |
| 2 |  | Alertas imprecisos | Alta | Alto | Alertas incorretos podem comprometer a eficácia das medidas de controle. | Técnico | Prevenir | Verificar a precisão das informações com fontes confiáveis e atualizar alertas regularmente. |
| 3 |  | Dados incorretos | Média | Alto | Dados incorretos podem levar a decisões erradas ou mal informadas. | Técnico | Mitigar | Validar e verificar os dados antes da inclusão em relatórios; realizar análises de qualidade. |
| 4 |  | Respostas inadequadas ao feedback | Média | Médio | Respostas inadequadas podem não resolver os problemas dos usuários. | Gestão do projeto | Mitigar | Implementar um processo claro para resposta e análise de feedback. |
| 5 |  | Informações desatualizadas | Baixa | Médio | Informações desatualizadas podem reduzir a eficácia das campanhas educativas. | Gestão do projeto | Prevenir | Atualizar artigos e guias regularmente com base nas melhores práticas e pesquisas recentes. |